Załącznik Nr 9 do Specyfikacji

(PROJEKT UMOWY)

UMOWA Nr ZP.272…...../2015

na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

w miejscowości Rozdrażew-osiedle, przedłużenie ul. Witosa

zawarta w dniu ............. 2015 roku, w Rozdrażewie, pomiędzy:

Gminą Rozdrażew z/s w: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew NIP: 621-16-93-434;

reprezentowaną przez: Mariusza Dymarskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej

„Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................

.......................................................................... wpisanym do ………………………….........

NIP .................................., reprezentowanym przez:

1. ............................................................................................................

2. ...........................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Podstawy zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 Euro.

§ 2

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zamówienie publiczne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew-osiedle, przedłużenie ul. Witosa ”.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiącej integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.

- Urządzenia i materiały, stosowane do realizacji niniejszej umowy, posiadać będą stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą. Dokumenty te Wykonawca dołączy do protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą                             a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia                           i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                          z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc                  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę                              i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z  płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                             za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 4

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji umowy od dnia podpisania umowy                                i zakończenie do dnia 25 października 2015r.

- Oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania następuje na podstawie protokołu odbioru.

- Ustalony termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu na termin późniejszy wyłącznie z powodu siły wyższej.

- Za termin wykonania umowy strony będą uważały datę zgłoszenia gotowości odbiorowej, tj. wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem umowy, pod warunkiem, że przeprowadzony na skutek zgłoszenia odbiór robót potwierdzi faktyczne wykonanie przedmiotu umowy.                          W przypadku odmowy odbioru z uwagi na niewykonanie w całości przedmiotu umowy, bądź jego wady, uniemożliwiające normalne użytkowanie przedmiotu umowy, za datę wykonania umowy, strony uważać będą datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają zryczałtowane wynagrodzenie:

Kanalizacja sanitarna

wartość netto ………………….……

podatek VAT …………………….…

wartość brutto ……..………………..

( słownie wartość brutto……………………………………………………………….. )

Kanalizacja deszczowa

wartość netto ………………….……

podatek VAT …………………….…

wartość brutto ……..………………..

( słownie wartość brutto……………………………………………………………….. )

Łącznie  kanalizacja sanitarna i deszczowa

wartość netto ………………….……

podatek VAT …………………….…

wartość brutto ……..………………..

( słownie wartość brutto……………………………………………………………….. )

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmniejszeniu                     w przypadku ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie kosztorysu uzgodnionego i zaakceptowanego przez Strony.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba         że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.

- Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, to roboty te mogą być wykonane za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, określonego   w niniejszej umowie.

- Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność użycia materiałów lub urządzeń zamiennych, to mogą być one użyte za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 6

Podstawy i warunki płatności

- Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie  jednorazowo.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokół odbioru końcowego wykonanych  robót.

- W przypadku wystąpienia, w zakresie robót objętych protokołem odbioru, prac wykonywanych przez podwykonawcę warunkiem zapłaty dla Wykonawcy jest przedstawienie potwierdzenia przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia za przedmiotowe prace, zgodnie z postanowieniami § 3.

- Po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie opłacane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Termin płatności faktury wynosi (minimum 30 dni) dni licząc od dnia jej otrzymania.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

- Zamawiający w przypadku opóźnienia płatności zobowiązany jest do zapłaty odsetek zgodnie                    z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403).

- Faktury należy wystawiać na :

Gmina Rozdrażew

ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew NIP 6211693434

- Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

§ 7

Utrzymanie placu budowy

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zarządzania placem budowy aż do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru oraz realizowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją prac montażowych w zakresie wyposażenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe i bhp placu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

- W czasie realizacji Umowy Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz nieczystości, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

- Wykonawca zabezpieczy należycie plac budowy przed dostępem osób niepowołanych.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i przekazania go Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z terenem, gdzie ma być realizowany przedmiot Umowy i stan faktyczny, w tym zakresie, jest mu znany, a ponadto oświadcza, że nie będzie podnosił żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.

§ 8

Odbiór robót budowlanych

- Wszelkie czynności związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej Umowie, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

- Odbiory częściowe, których przedmiotem są roboty zanikające i podlegające zakryciu przeprowadza się w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia.

- Termin odbioru końcowego ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i przeprowadza się go w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbiorowej.

- Wykonawca przygotowuje odbiór końcowy i zobowiązany jest powiadomić wszystkie organy i instytucje ( zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym) uczestniczące w tym odbiorze.

- Przed zgłoszeniem odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

- Zakończenie robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Wykonawca potwierdzi pisemnie.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego. Dzień podpisania protokołu stanowi datę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia,

- nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania.

- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w pkt 7 i 8 niniejszego paragrafu nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami pkt. 5 i 6 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

- W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru lub ich nie zakończenia w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez niego Komisję przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

§ 9

Materiały i urządzenia

  - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie materiałów własnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie , zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

  - Użyte materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

  - W dniu dostarczenia na plac budowy materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru dowody dopuszczenia ich do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Jeżeli w wyniku kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów i wyrobów nie odpowiada wymaganiom umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.

§ 10

Dodatkowe zobowiązania Stron

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe zobowiązując się do:

- ustanowienia Kierownika Budowy nad całością robót składających się na przedmiot Umowy,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych wraz ze wskazaniem przyczyn i uzasadnieniem takiej konieczności,

- bieżącego i rzetelnego dokonywania wymaganych wpisów w dzienniku budowy,

- zapewnienia prowadzenia robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane w stosownych branżach,

- zapewnienia właściwego wykonania robót zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa, i obowiązującymi normami,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które stanowi własność Zamawiającego, lub za które Zamawiający odpowiada, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody albo do doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; postanowienia te dotyczą również mienia osób trzecich,

- przeprowadzenia wymaganych przepisami i normami, ewentualnie żądaniami Zamawiającego prób i badań materiałów, wyrobów i urządzeń oraz dostarczenia odpowiednich protokołów, zaświadczeń czy atestów,

- poddania się kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji zadania, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, urzędy Kontroli skarbowej i/lub przedstawicieli Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, także w jej toku oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

- Zamawiający niezależnie od innych postanowień Umowy, zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego na terenie budowy poprzez wyznaczonego Inspektora Nadzoru.

- Strony zgodnie ustalają, iż:

- wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, których zakres, wartość i termin wykonania będą ustalone wyłącznie na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego,

- przed przystąpieniem do robót dodatkowych Wykonawca obowiązany jest sporządzić kosztorys na roboty i przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji; w przypadku zaakceptowania kosztorysu przez Zamawiającego powierzenie robót dodatkowych nastąpi w trybie przewidzianym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawcy nie wolno przystępować do robót dodatkowych przed zaakceptowaniem kosztorysu przez Zamawiającego i podpisaniem umowy, chyba że roboty mają na celu usunięcie niebezpieczeństwa albo groźby niepowetowanej szkody dla Zamawiającego,

- wartość robót dodatkowych ustalona będzie kosztorysem powykonawczym zgodnie z podanymi w ofercie wskaźnikami kalkulacyjnymi.

§ 11

Przedstawiciele Stron

  - Strony wyznaczają niniejszym osoby odpowiedzialne za realizację spraw związanych z realizacją Umowy:

- Przedstawicielami Zamawiającego są:

1)………………………………………..

2)……………………………………….

3) ............................................................

- Przedstawicielami Wykonawcy są:

1).................................... – kierownik budowy

2) ..................................

  - Zmiana przedstawicieli, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z najwyższą starannością zapewniając, że przedmiot Umowy będzie wolny od wad i usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, jak też świadczące o jego wykonaniu niezgodnie z wymaganymi specyfikacjami istotnych warunków zamówienia lub projektu technicznego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny, na warunkach określonych w załączniku Nr 1 do Umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 13

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto za każdy dzień, licząc od daty wskazanej w § 4 ust. 1 jako ostateczny termin wykonania umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto za każdy dzień,

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zapłata kar umownych, wskazanych w ust.1 lit.a i b, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. Brak zapłaty kar umownych upoważnia Zamawiającego do ich pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku określonego w § 16 ust. 1 pkt 4.

§ 14

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, zgodnie z art. 147 ustawy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ............................zł

(słownie...............................................................................................................................)

  - Zabezpieczenie wniesiono w formie .................................................................................

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, do końca okresu ich trwania i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po dokonaniu przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego odbioru pogwarancyjnego.

  - W przypadku kiedy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający zwróci mu dotychczasową gwarancję lub poręczenie w terminie o którym mowa wyżej, pod warunkiem że Wykonawca uprzednio dostarczy nową gwarancję lub poręczenie opiewające na 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, w ciągu 30 dni od podpisania umowy, bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał bez uzgodnienia z Zamawiającym wykonywanie robót i zachodzi zagrożenie realizacji umowy w terminie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki obejmujące między innymi:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,

- Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym pod rygorem podjęcia powyższych czynności przez Zamawiającego i dokonanie ich na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń zużytych dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy,

- Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 17

Ochrona informacji

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych

Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić

interesom Zamawiającego.

§ 18

Siła wyższa

Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej”. Przez „Siłę wyższą" rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: wojna, wewnętrzne rozruchy, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów jak i również generalne bądź branżowe strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe. Za wypadek wywołany siłą wyższą będzie uznane tylko takie wydarzenie, na którego powstanie i przebieg strona nie miała i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić, i które czyni niemożliwym wywiązanie się stron z zobowiązań umownych.

§ 19

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy 
w przypadkach:

- gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

- konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających 
z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

- niezbędnego rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, których strony nie mogły przewidzieć na dzień jej zawarcia.

§ 20

Postanowienia końcowe

  - Zmiany Umowy wymagają zgody Stron wyrażonej na piśmie.

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy prawa cywilnego, prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

  - Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

  - Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach swoich siedzib.

  - Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                            Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr 1 do umowy

nr ...... z dnia ...................

KARTA GWARANCYJNA – WZÓR

Określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne wykonanej

budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew- osiedle ul. Witosa

1. Przedmiot karty gwarancyjnej:

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ogólne warunki gwarancji:

1.1.Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty (wyszczególnione w

umowie) zostaną wykonane zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami

techniczno – budowlanymi.

1.2.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach

trwania gwarancji za wady fizyczne.

1.3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 7 dni kalendarzowych od

daty zawiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych – natychmiast.

Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie –

usunięcie następuje w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

1.4.Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia pokrycia dachowego i instalacji

odgromowej powstałe w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

1.5.Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek :

a/ siły wyższej,

b/ normalnego zużycia materiałów lub ich części,

2. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu

odbioru końcowego robót.

3. Okres gwarancji wynosi: .......miesięcy na całość robót.

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstawania i sposobu

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru

dokumentacji .

5. Okres odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest

równy okresowi gwarancji określonemu w pkt. 3.

Rozdrażew, dnia .............................

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA