Załącznik Nr 10do Specyfikacji

(PROJEKT UMOWY)

UMOWA  Nr  ZP.272. .. .2016

na  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  wraz                            z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą gm. Rozdrażew ”

zawarta w dniu ................................ 2016 roku, w Rozdrażewie, pomiędzy:

Gminą Rozdrażew z/s w: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew NIP 621-16-93-434;

reprezentowaną przez: Mariusza Dymarskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................................................................................. wpisanym do ………………………….........

NIP .................................., reprezentowanym przez:

- ............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Podstawy zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zamówienie publiczne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą gm. Rozdrażew”, zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie WYKONAWCY wraz z formularzem przedmiaru robót i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy   technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.

- Urządzenia i materiały, stosowane do realizacji niniejszej umowy, posiadać będą stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać   w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodność lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą. Dokumenty te  Wykonawca  dołączy do protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę  i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana  zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 4

Termin realizacji

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy WYKONAWCY.

  - Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od podpisania niniejszej umowy, na okoliczność czego zostanie spisany protokół.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia do dnia  30 października  2016 r.

  - Oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania następuje na podstawie protokołu odbioru.

- Ustalony termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu na termin  późniejszy wyłącznie z powodu  siły wyższej, pod warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu w ciągu 2 dni faktu wystąpienia siły wyższej.

§ 5

Wynagrodzenie

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie netto: ..................... zł, słownie netto: ........................................,         a wraz z należnym podatkiem VAT: 23%, brutto: .............................. zł, słownie brutto: ..........................................., zgodnie ze stanowiącymi integralną część oferty i niniejszej umowy - formularzem przedmiaru robót – zał. 1.A.

  - Wynagrodzenie, określone w ust. 1, wynika wprost z zakresu robót ujętych w załączniku 1.A do SIWZ. W/w wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie,                  a w szczególności:

- koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu),

- koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

- koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów,

- koszty ewentualnych nadzorów branżowych,

- koszty obsługi geodezyjnej w tym wytyczenie i pomiaru geodezyjny powykonawczy,

- usunięcie szkód powstałych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp.

- odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, jak np. chodniki, place, drogi, elementy budynku itp.

- wszystkie koszty związane z prowadzeniem budowy,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- inne koszty wynikające z istotnych postanowień umowy zawartych w zał. 2 do SIWZ oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- a także koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

  - WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane i/lub uznane przez ZAMAWIAJĄCEGO jako zbędne w trakcie realizacji zamówienia i/ lub niewykonane z tytułu konieczności zastosowania innych rozwiązań niż przyjęto w dokumentacji. O wartość tych robót ZAMAWIAJĄCY obniży wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 1 na podstawie kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w ust. 9. Obniżenie wynagrodzenia WYKONAWCY wynikające z tego tytułu zostanie uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia zgodnie z ust. 11.

  - Wartość wykonanych robót zostanie rozliczona obmiarowo.

  - Projekt budowlany będzie miał zawsze charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego i nie stanowią robót dodatkowych, nawet jeżeli nie zostały ujęte w kosztorysie wykonawczym i/lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym. Roboty nie przewidziane w projekcie budowlanym, nie będą uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym.

  - W związku z ust. 5 niniejszego paragrafu, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności między projektem budowlanym a projektem wykonawczym, zamawiający uzna, iż projekt wykonawczy jest obarczony błędem i należy go doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym. W konsekwencji konieczność wykonania robót, które zostały przewidziane w projekcie budowlanym, ale nie zostały ujęte w przedmiarze robót (lub zostały ujęte w mniejszym zakresie), nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy podstawowej, ani też umowy na roboty dodatkowe, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

  - Konieczność dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego (określonych definicją zawartą w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), wynikająca z zasad wiedzy technicznej, lecz nie wykraczająca poza zakres zamówienia podstawowego przewidziany w projekcie budowlanym, nie stanowi zmiany przedmiotu niniejszej umowy.

  - Dla robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione           w przedmiarze, ustala się następujące zasady ich wyceny:

- ceny jednostkowe przyjęte do rozliczenia tych robót nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe przyjęte w formularzu przedmiaru robót,

- do rozliczenia robót, dla których nie zostały określone w formularzu przedmiaru robót ceny jednostkowe, WYKONAWCA zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania nie większe, jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu i materiałów, nie wyższe od średnich cen rynkowych dla okresu wykonywania tych robót, a w razie ich braku – nie wyższe od średnich cen SEKOCENBUD.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, wykonawca przedstawi zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych robót, w którym ceny jednostkowe zostaną przyjęte z formularza przedmiaru robót (kosztorysu ofertowego) a ilości wykonanych robót z książki obmiaru, którą WYKONAWCA jest zobowiązany przedstawić do rozliczenia. Kosztorys powykonawczy zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorys powykonawczy winien zawierać wartościowe i rzeczowe (obmiarowe) zestawienie robót zbędnych i/ lub niewykonanych i/lub zwiększających obmiar (np. w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 6-7).

  - Różnice obmiarowe, uzasadnione i przyjęte do rozliczenia, które wynikną pomiędzy przedmiarem a książką obmiaru i które podwyższają wartość wynagrodzenia wykonawcy nie stanowią robót dodatkowych, o których mowa w ust. 12.

  - W przypadku, gdy ostateczna wartość wykonanych robót, uzasadniona i przyjęta do rozliczenia, określona kosztorysem powykonawczym, będzie miała wpływ na wartość wynagrodzenia (na jego wzrost lub obniżenie), zawarty zostanie aneks do umowy, podpisany przez strony umowy.

  - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzenia oferty i podpisania umowy, a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, WYKONAWCY nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia na podstawie odrębnej umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy  i zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 13. Rozliczenie robót dodatkowych zostanie dokonane na podstawie:

- zatwierdzonego przez strony protokołu konieczności,

- b) kosztorysu robót dodatkowych, sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o dane i zasady do kosztorysowania, o których mowa w ust. 8, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i zamawiającego,

- umowy na roboty dodatkowe, podpisanej przez strony umowy.

  - O konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 12, WYKONAWCA informuje niezwłocznie ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem inspektora nadzoru. Roboty te mogą być realizowane tylko i wyłącznie za zgodą lub na polecenie ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6

Podstawy i warunki płatności

- Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po zakończeniu realizacji wykonania

przedmiotu umowy jedną fakturą.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie złożenie przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego, podpisanie przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokółu odbioru końcowego robót oraz podpisanie dokumentu gwarancyjnego.

- W przypadku wystąpienia, w zakresie robót objętych protokołem odbioru, prac wykonywanych przez podwykonawcę warunkiem zapłaty dla Wykonawcy jest przedstawienie potwierdzenia przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia za przedmiotowe prace.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie opłacane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

- Zamawiający w przypadku opóźnienia płatności zobowiązany jest do zapłaty odsetek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

- Faktury należy wystawiać na :

Gmina Rozdrażew

ul. Rynek 3,  63-708  Rozdrażew (NIP 6211693434)

- Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

§ 7

Obowiązki stron

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy WYKONAWCY w terminie określonym w §2 pkt. 2,

- przekazania WYKONAWCY dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

- odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, wolnego od wad,

- zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY za należycie wykonany przedmiot umowy, wolny od wad.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do:

- protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie określonym w § 2 pkt. 2,

- należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:

- dostarczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami sztuki budowlanej,

- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

- najwyższą starannością,

- stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty, deklaracje zgodności,

- sporządzenia i stosowania się do planu BIOZ dla robót, dla których wymagane jest sporządzenie takiego planu, zgodnie z informacją BIOZ, stanowiącą część dokumentacji projektowej,

- przed przystąpieniem do montażu, instalacji urządzeń, materiałów, wyrobów itp., Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu dokumentów (atestów, kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów itp.), które pozwolą na ocenę zgodności wyrobów z projektem oraz ofertą Wykonawcy. Inspektor nadzoru na tej podstawie wydaje zgodę na przystąpienie do danego zakresu robót,

- prowadzenia książki obmiarów, w której Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał wpisów szczegółowych obmiarów wykonanych robót, potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w formularzu przedmiaru robót, załączonych do oferty wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru, które akceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego,

- zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące roboty związane z przedmiotem zamówienia), o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto, obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia oraz okazania w/w dokumentu/ów na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca będzie zobowiązany do wydłużenia czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, jeżeli jej termin będzie upływał w czasie realizacji zamówienia,

- utrzymywania miejsca robót w porządku oraz do bieżącego usuwania odpadów w tym niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa,

- do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływania na zdrowie            i życie ludzi oraz środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie),

- do zabezpieczenia wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi pozostawionych lub składowanych na terenie placu budowy na własny koszt i ryzyko,

- natychmiastowego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wypadkach lub zagrożeniach na budowie,

- umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących montowanych urządzeń i realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji zamówienia,

- przerwania robót na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zabezpieczenia terenu zgodnie       z przepisami prawa,

- przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów BHP i ppoż,

- bieżącego zgłaszania inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikowi, które będą odbierane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przed przekazaniem terenu budowy ZAMAWIAJĄCEMU, do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich szkód wynikłych w trakcie realizowanych robót lub do pokrycia kosztów ich usunięcia,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego,

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru oraz innych dokumentów potwierdzających, że spełniają wszelkie normy i wymagania przewidziane prawem,

- nieodpłatnego uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego i końcowego, przeglądach gwarancyjnych i w ramach rękojmi w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych i w ramach rękojmi,

- zwrotu otrzymanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania              i odbioru robót w niezniszczonym stanie po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.

  - Za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów BHP oraz innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz za wszelkie inne szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA.

  - Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione określone przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym osobom, a w szczególności personelowi, osobom korzystającym z usług prowadzonych w placówce, itd.

  - Zamawiający umożliwi wykonawcy dostęp do wody na cele realizacji zamówienia oraz do punktu poboru energii elektrycznej. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kosztów zużycia wody i energii.

§ 8

Odbiór robót budowlanych

- Wszelkie czynności związane z odbiorem końcowym dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej Umowie, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

- Odbiory częściowe, których przedmiotem są roboty zanikające i podlegające zakryciu przeprowadza się w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia.

- Termin odbioru końcowego ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym                           i przeprowadza się go w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca przygotowuje odbiór końcowy i zobowiązany jest powiadomić wszystkie organy         i instytucje ( zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym) uczestniczące w tym odbiorze.

- Przed zgłoszeniem odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Dzień podpisania protokołu stanowi datę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

- Za datę wykonania zobowiązania przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę przez złożenie w Urzędzie Gminy stosownego pisma wzywającego Zamawiającego do odbioru, pod warunkiem że dokonany na to wezwanie odbiór potwierdzi fakt ukończenia robót. W sytuacji, w której po zgłoszeniu Wykonawcy i zorganizowaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego okaże się, że przedmiot umowy nie został wykonany, uznaje się, że Wykonawca jest opóźniony od dnia określonego w § 4 ust. 3 jako ostateczny termin wykonania umowy i od tej daty Zamawiający naliczał będzie kary umowne, wskazane w § 13 ust. 1 lit. a.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

  - nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

  - nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia,

  - nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania.

- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu  nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

- W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru lub ich nie zakończenia w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do naliczania kar umownych za opóźnienie, zgodnie z § 13 ust.2 lit.a Umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przeprowadzenia jednostronnego odbioru.

§ 9

Materiały i urządzenia

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie materiałów własnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie

z wymaganiami Prawa budowlanego.

- Użyte materiały wolne od wad fizycznych i prawnych.

- W dniu dostarczenia na plac budowy materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru dowody dopuszczenia ich do obrotu                                                                       i powszechnego stosowania w budownictwie. Jeżeli w wyniku kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów i wyrobów nie odpowiada wymaganiom umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.

§ 10

Dodatkowe zobowiązania Stron

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe zobowiązując się do:

  - Ustanowienia kierownika budowy nad całością robót składających się na przedmiot Umowy.

  - Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych wraz

ze wskazaniem przyczyn i uzasadnieniem takiej konieczności.

  - Bieżącego i rzetelnego dokonywania wymaganych wpisów w dzienniku budowy

  - Zapewnienia prowadzenia robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane w stosownych branżach.

  - Zapewnienia właściwego wykonania robót zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa, i obowiązującymi normami.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które stanowi własność Zamawiającego, lub za które Zamawiający odpowiada, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody albo do doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. Postanowienia te dotyczą również mienia osób trzecich.

  - Przeprowadzenia wymaganych przepisami i normami, ewentualnie żądaniami Zamawiającego prób i badań materiałów oraz dostarczenia odpowiednich protokołów, zaświadczeń czy atestów.

- Zamawiający niezależnie od innych postanowień Umowy, zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego na terenie budowy poprzez wyznaczonego Inspektora Nadzoru.

§ 11

Przedstawiciele Stron

1.	Strony wyznaczają niniejszym osoby odpowiedzialne za realizację spraw związanych

z realizacją Umowy:

- Przedstawicielami Zamawiającego są:

1)…………………………-     inspektor nadzoru

2)…………………………

- Przedstawicielami Wykonawcy są:

1)....................................     –    kierownik budowy

2. Zmiana przedstawicieli, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 12

Gwarancja

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z najwyższą starannością zapewniając,

że przedmiot Umowy będzie wolny od wad i usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, jak też świadczące o jego wykonaniu niezgodnie  z wymaganymi specyfikacjami istotnych warunków zamówienia lub projektu technicznego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum .......miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonej   od daty podpisania protokołu odbioru końcowego .

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny,  na warunkach określonych w załączniku Nr 1 do Umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 13

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

  - za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 16 ust. 1 pkt 4.

- Zapłata kar umownych, wskazanych w ust.1 lit. a i b, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. Brak zapłaty kar umownych upoważnia Zamawiającego do ich pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 14

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, zgodnie z art. 147 ustawy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ............................zł

(słownie...............................................................................................................................)

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie .................................................................................

3. Zabezpieczenie służy  pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.

4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru

końcowego. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady, do końca okresu ich trwania i zostanie

zwrócone nie później niż w 15 dniu po dokonaniu przez przedstawicieli wykonawcy

i zamawiającego odbioru pogwarancyjnego.

5. W przypadku kiedy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający zwróci mu dotychczasową gwarancję lub  poręczenie w terminie, o którym mowa wyżej, pod warunkiem że Wykonawca uprzednio dostarczy nową gwarancję lub poręczenie opiewające na 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót, w ciągu 14 dni od podpisania umowy, bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

  - Wykonawca przerwał bez uzgodnienia z Zamawiającym wykonywanie robót i zachodzi zagrożenie realizacji umowy w terminie.

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży               w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki obejmujące między innymi:

  - W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

  - Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym pod rygorem podjęcia powyższych czynności przez Zamawiającego

i dokonanie ich na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń zużytych dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 17

Ochrona informacji

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego.

§ 18

Siła wyższa

Wyłącza się  odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej”. Przez „Siłę wyższą" rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: wojna, wewnętrzne rozruchy, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów jak

i również generalne bądź branżowe strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe. Za wypadek wywołany siłą wyższą będzie uznane tylko takie wydarzenie, na którego powstanie i przebieg strona nie miała i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić, i które czyni niemożliwym wywiązanie się stron z zobowiązań umownych.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Zmiany Umowy wymagają zgody Stron wyrażonej na piśmie, i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy, a zamawiający dopuszcza takie zmiany na warunkach określonych w rozdz. XXIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy prawa cywilnego, prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

- Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

- Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach swoich siedzib.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a jeden WYKONAWCA, każdy na prawach oryginału.

Zamawiający						    Wykonawca

……………………………………                                     ……………………………………

Kontrasygnata

Skarbnika  Gminy

……………………

# ........................................................

# / Pieczęć firmowa Wykonawcy /

# KARTA GWARANCYJNA  (projekt)

sporządzona w dniu..................................w Rozdrażewie

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne wykonanej

przebudowy, rozbudowy budynku Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Przedmiot karty gwarancyjnej: „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  wraz  z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą gm. Rozdrażew”

Umowa nr ZP.272. …2016 z dnia …………….. 2016 r.

Data odbioru końcowego ..............................................

Warunki gwarancji jakości:

1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty (wyszczególnione w

umowie) zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru

robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami  techniczno – budowlanymi.

2. Okres gwarancji jakości na wykonane prace i zamontowane urządzenia  wynosi......   miesięcy,

licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze

końcowym.

4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę- Gwaranta na piśmie( pismo lub

Fax.), podając rodzaj wady.

5.  Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu

gwarancji- niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia.

b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

6. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru

dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek :

a/ siły wyższej pod pojęciem której strony uznają stan wojny, stan klęski żywiołowej

b/ normalnego zużycia materiałów lub ich części,

c/ szkód wynikłych z winy Użytkownika

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie

prac nad usuwaniem wad.

10. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność

z  tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

11. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego

w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy

innemu podmiotowi.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

13.  Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia,

podpisaną przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

..........................................................				........................................................

Zamawiający                                                                              Wykonawca